| 绩效目标自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 米易县得石镇2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 杨洋 15182737040 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 米易县发展和改革局 |  |  | 实施单位 |  | 米易县得石村村民委员会 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 380 |  | 380 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 380 |  | 380 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 新建水泥硬化道路4.3公里。 |  |  |  |  | 已完成道路硬化2.7公里。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 硬化道路4.3公里 |  | 20 | 4.3 | 4.3 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量指标 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 |  | 10 | 2024年12月份 | 2024年12月份 |  | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标（30分） | 经济效益 | 给村民带来更多的经济收入 |  | 15 | 人均增收2.01万元 | 人均增收2.01万元以上 |  | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 劳务报酬发放 |  | 15 | 140.4万元 | 170万元以上 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众人数 |  | 10 | 70人 | 70人 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |